|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 内容描述 | 工期 | 价格 |
| 1 | 需求对接 | 与甲方工程师对接需求，需求调研，做出开发计划表 | 2 | 0 |
| 2 | 系统设计对接 | 系统架构设计及评审 | 3 | 0 |
| 系统概要设计及评审 | 1 |
| 系统详细设计及评审 | 2 |
| 3 | 程序功能开发部分 | 采购审批 | 30 |  |
| 注册登陆 |
| 用户权限 |
| 项目日志以及项目图片 |
| 项目每日汇报明细（自查项目&工作总结） |
| 项目信息（包括思考顺序，项目施工前六大项） |
| 项目进度跟踪 |
| 按权限查看 |
| 施工节点控制（按周备份，每日上传） |
| 图片存储 |
| 安全加密 |
| 个人中心 |
| 项目信息 |
| 归档查询 |
| 4 | 交互及UI部分 | UI设计，根据功能点设计UI效果图 | 10 |  |
| 根据UI效果图设计高保真页面 | 10 |
| 5 | 前端开发 | 页面设计以及开发 | 10 |  |
| 6 | 服务器 | 阿里云服务器以及相关配置和维护 | 2 |  |
| 7 | 测试 | 根据要求实现功能测试，确保并发和性能达到要求 | 10 |  |
| 8 | 总计 |  | 80 |  |